Lịch sử làm đồ án

(10/6-12/7/2019-Nguyễn Đức Duy)

Ghi chú:

|  |  |
| --- | --- |
|  | : Bắt đầu thực hiện một tác vụ mới. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | : Hoàn thành một tác vụ. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Mục thay đổi | Nội dung | Lần sửa |
| 10/6 | Bắt đầu thực hiện | Bắt đầu làm đồ án từ khung có sẵn | 1 |
| 11/6-12/6 | PSD trang Home | Hoàn thành file PSD trang Home | 1 |
| 13/6 | Trang Home | Bắt đầu thực hiện viết mã giao diện trang Home | 1 |
| 13/6 | Trang Home | Thiết kế logo XIXAO,code dở phần header. | 1 |
| 14/6 | Trang Home | Header đ hoàn thành 80%,thiết kế icon X | 1 |
| 15/6 | Trang Home | Phát sinh ad-respons (hoàn thành),nav khi user chưa đăng nhập,thiết kế bản PSD nav-left và nav-user,thay đổi vị trí của mục giỏ hàng và acc user | 1 |
| 16/6 | Trang Home | Hoàn thành yêu cầu phát sinh,header trang home ! | 1 |
| 17/6 | Trang Home | Hoàn thành nav-menu 30%,slide 60% | 1 |
| 17/6 | Nav-menu - trang Home | Xóa mũi(arrow-right) tên phần item,mỗi item chỉ có 2 icon . | 1 |
| 18/6 | Left content(Home) | Thay đổi phần feedback-left thành video-fashion. | 1 |
| 18/6 | Trang Home | Hoàn thành slider & left-content. | 1 |
| 19,20,21/6 | Content trang Home | Thay đổi title product( từ giữa sang trái phong cách hiện đại) bỏ border-bottom . | 1 |
| Thay đổ kiểu chữ nav-menu,title-product,card-titel,type-mall sang chữ text-box. | 1 |
| Thay đổi giao diện từ các mục vuông góc sang bo tròn. | 1 |
| Hoàn thành phần content | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | : Thực hiện và sửa đổi thành phần, tác vụ, kế hoạch. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | : Xóa thành phần. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/6 | Footer | Hoàn thành footer | 1 |
| 23/6 | Trang Home | Hoàn thành responsive trang Home | 1 |
| 26/6 | Trang product-man(slider) | Phần slider(wowslider) bị xung đột với phần slider trang home(owl-carousel) | 1 |
| 27/6 | Trang product-man(slider) | Thay đổi sử dụng thư viện từ wow slider sang owl-carousel. Chưa cho chữ chuyển động trên slider. | 2 |
| 28/6 | Trang home (product-stt) | Bug Hover 1 sản phẩm hiển thị trên tất cả và đã sửa thành công | 2 |
| 29/6 | Trang product-man | Hoàn thành phần sản phẩm thịnh hành,tất cả sản phẩm nam | 1 |
| 30/7 | Trang product-girl(header-slider) | Copy phần slider và header của trang product-man sang. Hoàn thành phần slider và slider. | 1 |
| 1/7 | Trang product-girl(slider) | Thay đổi ảnh của phần slider. | 2 |
| 1/7 | Trang product-girl(fill) | Hoàn thành phần lọc và category. | 1 |
| 1/7 | Trang product-girl(thịnh hành) | Thay đổi thiết kế cấu trúc phần thịnh hành. Hoàn thiện giao diện. | 1 |
| 1/7 | Trang product-girl(product) | Hoàn thiện giao phần product-girl. | 1 |
| 2/7 | Trang prodcut-detail | Hoàn thành thiết kế và phần đầu của trang. | 1 |
| 3/7 | Trang product-detail | Hoàn thành giao diện trang . | 2 |
| 3/7 | Trang admin | Tạo và sửa phần home. | 1 |
| 3/7 | Backend | Tạo sơ đồ database. | 1 |
| 4/7 | Backend | Hoàn thành cơ sở dữ liệu trên mysql. | 1 |
| 4/7 | Trang home (nav\_menu) | Làm thêm phần danh mục con. | 2 |
| 5/7 | Trang admin | Tạo và hoàn thành trang đăng nhập admin. | 1 |
| 5/7 | Trang home | Tạo form đang nhập tài khoản xixao(chưa xong) | 1 |
| 8/7 | Trang admin (category) | Thêm, sửa, xóa danh mục theo danh mục cha. | 1 |
| 9/7 | Trang admin (product) | Hiển thị danh sách sản phẩm cho admin | 1 |
| 10/7 | Trang admin (category) | Sửa phần thêm banner cho danh mục. thêm banner theo danh mục. | 2 |
| 10/7 | Trang admin (product) | Thêm thư viện Ckedior cho phần thêm và sửa sản phẩm | 1 |
| 14/7 | Trang admin (category) | Hoàn thiện phần danh mục | 3 |
| 14/7 | Trang admin (login) | Tạo tài khoản admin,đăng nhập. | 1 |
| 14/7 | Trang admin (product) | Sửa hiển thị danh sách theo danh mục. | 2 |
| 23/7 | Database | Sửa csdl | 2 |
| 23/7 | Database | Hoàn thành csdl |  |
| 24/7 | Trang admin | Sửa, hoàn thiện chức năng đăng nhập, sửa mật khẩu,đổi mật khẩu,đăng xuất | 2 |
| 24/7 | Database | Hoàn thiện sơ đồ phân dã chức năng, mức ngữ cảnh,thuộc tính của thực thể | 2 |
| 24/7 | Trang admin | Xóa chức năng đăng ký tài khoản | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |