My Story

(10/6-12/7/2019)

Note ngày 10/6/2019 còn 32 ngày đến ngày bảo vệ đồ án. Lịch sử này tạo từ 9/6 nhưng hôm nay sẽ tổng kết sau 2 buổi.Ngày 9/6 chọn mầu cho trang web mầu chính(#10A145\_16-161-69) và mầu phụ (#165372\_22-83-114,#116D33\_17-109-51,#F6D013\_246-208-19). Đã xây dựng sẵn khung của web,bắt đầu làm từ khung có sẵn.

Note sáng ngày 15/6/2019 còn 27 ngày đến ngày bảo vệ đồ án. Hoàn thành file PSD giao diện trang Home, bắt đầu code giao diện trang Home dự kiến 17/6. Chưa xong header trang Home,còn thiếu trang product-man(18/6), product-girl (19/6), product-detail (20/6), về chúng tôi (…),giỏ hàng (21/6),tài khoản user (21/6),thiết kế database (…),trang quản trị (…).

Note kết thúc ngày 15/6/2019 ,một ngày tồi tệ ! chưa hoàn thành Header trang home ,phát sinh : cần thiết kế thêm nav-respons ,nav phần tài khoản khi chưa đăng nhập . Phát triển thêm phần ad-respons. Vẫn giữ tiến độ dự án xong trang home vào 17/6.

Note sáng ngày 17/6 (kết quả ngày 16/6) hoàn thành thiết kế và viết mã nav-respons, hover-nav/nav-acc => hoàn thành Header ! Hoàn thành Header chưa hoàn làm content và footer ! tiếp tục thực hiện trang Home và giữ vững tiến độ delay (hôm nay).

Note sáng ngày 18/6 (tổng kết ngày 17/6),một ngày nhàn hạ và lười !

Delay đã đến và công việc chưa hoàn thành ,chua xong nav-menu(30%),slide(60%) hết. Thêm delay trang Home 1 ngày-kết thúc ngày (18/6) ! Thay đổi : nav-menu bỏ bớt icon arrow-right. Delay ngày 1.

Note sáng ngày 19/6 (tổng kết ngày 18/6) chưa hoàn thành trang Home. Hoàn thiện phần left-content và slider. Delay ngày t2 .Dự kiến content trang hôm xong trong ngày hôm nay !

Note chiều ngày 21/6 (tổng kết ngày 19,20,sáng 21) hoàn thành phần content của trang Home. Có nhiều thay đổi về bố cục và nội dung: thay đổi giao diện từ góc vuông cổ điển sang bo góc tròn (mỗi mục-slider-nav-news-AD-video-content). Thay và bổ xung tương tác thành tính năng trạng thái sản phẩm : yêu thích, thêm vào rỏ hàng, đã xem. Chưa hoàn thành phần footer và nav menu. (còn 21 ngày ).

Note chiều ngày 23/6 ,hoàn hiện phần footer ,sửa responsive trang home . Chưa hoàn thành phần nav responsive. Chậm delay 5 ngày. Chưa hoàn thành phần product-nam,product-girl,product-detail,về chúng tôi,gỉo hàng,tài khoản user,database,backend,trang quản trị.

Note tối ngày 26/6,(tổng kết ngày 24,25,26/6),chưa hoàn thành phần product-man ,tải thêm dữ liệu ảnh về sản phẩm của product-man,phần slider(wowslider) đang bị xung đột với slider trang home(owl-carousel). Còn 16 ngày.

Note sáng ngày 28/6(tổng kết ngày 27/6) ,thay đổi sử dụng thư viện slider từ wow-slider sang owl-carousel. Chưa cho chữ chuyển động trong slider được. Còn 15 ngày.

Note ngày 30/6( tổng kết ngày 28,29/6),gặp lỗi và sửa thành công phần status product (id các label trạng thái bị trùng với input).hoàn thành phần sản phẩm thịnh hành trang product-man. Hoàn thành phần sản phẩm trang product man. Chưa cho chữ chuyển động trên slider. Thay đổi hover trong phần sản phẩm và stt (chọn hover vào card). Position fixed phần nav header. Còn 13 ngày .

Note trưa ngày 2/7 (tổng kết ngày 1,2/7), đổi mới giao diện trang product-girl, hoàn thành trang product-girl. Còn 11 ngày.

Note ngày 3/7, (chiều 2/7), bỏ slider và thay đổi theo phong cách bo tròn, hoàn thiện giao diện product-detail,không thêm được phần bình luận vào phần detail của sản phẩm. tạo trang admin bằng template, sửa phầm trang home của admin theo ý của mình. Tạo mô hình cơ sở dữ liệu bằng excel. Còn 10 ngày.

Note chiều ngày 6/7 (tổng kết ngày 4,5/5) ,hoàn thành tạo bảng, kết nối khóa ngoại cho các bảng trong mysql. Bổ xung phần danh mục nav-menu. hiển thị danh sách danh mục từ database. Tạo giao diện trang đăng nhập vào ad-min. Còn 7 ngày.

Note ngày 9/7 (tổng kết ngày 6,7,8,9/7), thêm, sửa, xóa danh mục con theo danh mục cha-sử dụng đệ quy, hiển thị danh sách sản phẩm cho admin. Còn 3 ngày .

Note ngày 11/7 (ngày 10/7),vấn đề phần danh mục thêm danh mục và cập nhật banner theo danh mục , đã sửa hoàn tất (lấy id của danh mục để dùng cho banner ),thêm Ckeditor cho phần thêm, sửa sản phẩm,chưa hoàn thành phần thêm, sửa, xóa sản phẩm. còn 2 ngày.

Note ngày 14/7 ,hạn nộp đồ án ngày 19/7,tạo chức năng đăng nhập vào tk admin,đăng ký tài khoản mới sử dụng lưu file và thư mục tạo đường dẫn tên file trên database - kiểm tra xem có tài khoản đó trong database không, nếu không thục hiện tạo tk(sử dụng count-sql đếm số bản ghi bị trùng),chưa làm được phần gửi email để đăng ký tài khoản , quên mật khẩu. phần sản phẩm - hiển thị sản phẩm theo danh mục cha, chưa lưu tên ảnh theo danh mục cha và con. chưa thêm sản phẩm. còn 5 ngày.

Note ngày 24/7,thay đổi cơ sở dữ liệu mối quan hệ giữa product-color- size-order, thực hiện vẽ sơ đồ phân dã chức năng phía khách và admin, mô tả thực thể và biểu đồ mức ngữ cảnh. Xóa tác vụ tạo tài khoản admin. Sửa tác vụ đăng nhập, đổi mật khẩu, thêm chức năng đăng xuất.